APSPRIEDE AR PIEGĀDĀTĀJIEM

atklātais konkurss

Būvuzraudzība objektā “Kabeļu kanalizācijas izbūves no

Ventspils brīvostas kapteiņa dienesta ēkas K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī līdz pludmales radaram Dienvidu mols 5, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas  Nr. VBOP 2026/9_Apspriede

| Pasūtītājs | Ventspils brīvostas pārvalde Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601 Reģ. Nr. 90000284085 Kontaktpersona: Arnis Mazalis, tālr. numurs 63602320 e-pasta adrese saziņai: iepirkumi@vbp.lv |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Būvuzraudzība objektā “Kabeļu kanalizācijas izbūves no Ventspils brīvostas kapteiņa dienesta ēkas K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī līdz pludmales radaram Dienvidu mols 5, Ventspilī” Būvdarbu izpildes vieta: Ventspils brīvostas teritorija – K. Valdemāra iela 14, Ventspils (27000010904), K. Valdemāra iela 6, Ventspils (27000010905), K. Valdemāra 24, Ventspils (27000012225), Medņu iela 42, Ventspils (27000012307), Dienvidu mols 5, Ventspils (27000012306). Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz būvobjekta “Kabeļu kanalizācijas izbūve no Ventspils brīvostas kapteiņa dienesta ēkas K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī līdz pludmales radaram Dienvidu mols 5, Ventspilī” būvdarbu pabeigšanai un to pieņemšanai ekspluatācijā. Būvdarbu izpildes termiņš 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbu izpildes termiņā netiek skaitīts tehnoloģiskais pārtraukums. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. |
| Apspriedes mērķis | Nodrošināt ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. |
| Apspriežamie jautājumi | Iepirkuma nolikums ar pielikumiem. Citas prasības, ko piegādātāji uzskata par nepieciešamu apspriest. |
| Informācija par iepirkuma priekšmetu | (CPV kods): 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība) |
| Apspriedes veids un termiņš komentāru iesūtīšanai | Apspriede tiek organizēta rakstveidā. Termiņš komentāru un priekšlikumu iesūtīšanai ir Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā un EIS norādītais priekšlikumu iesniegšanas termiņš (26.03.2025.). Komentāru un priekšlikumu iesūtīšana veicama EIS vai nosūtot uz e-pastu iepirkumi@vbp.lv. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz personīgu priekšlikumu izvērtējumu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā. Apspriedes ziņojums tiks publicēts EIS un Pasūtītāja mājas lapā www.portofventspils.lv pie attiecīgā iepirkuma paziņojuma. |
| Apspriedes valoda | Komentārus un priekšlikumus piegādātāji iesūta latviešu valodā. |
| Apspriedes dokumentēšana | Piegādātāji ir atbildīgi par savas komercinformācijas/ komercnoslēpuma izpaušanu apspriedē. Apspriedes norise tiks dokumentēta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem. |