3. sējums

Satura rādītājs

|  |  | Titullapa ................................................................................................................................................. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projekta sastāvs .................................................................................................................................. | 2 |
|  |  | Satura rādītājs ..................................................................................................................................... | 3 |
|  |  | Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1-HR ...................................................................................... | 4 |
|  | RASĒJUMI |  |  |
|  | HR1-1 | Vispārīgie rādītāji ............................................................................................................................. | 9 |
|  | HR1-2 | Piestātnes fasāde ............................................................................................................................... | 10 |
|  | HR1-3 | Griezumi 1-1, 2-2 ............................................................................................................................. | 11 |
|  | HR1-4 | Griezums 3-3 ....................................................................................................................................... | 12 |
|  | HR1-5 | Griezums 4-4 ....................................................................................................................................... | 13 |
|  | HR1-6 | Metālisko uzliktņu uzstādīšana. Griezumi 5-5, 6-6 ........................................................ | 14 |
|  | HR1-7 | Metāla kārba MK .............................................................................................................................. | 15 |
|  | HR1-8 | Kāpnes .................................................................................................................................................... | 16 |
|  | Darbu organizēšanas projekts |  |  |
|  |  | Paskaidrojuma raksts |  |
|  | 1. | Vispārējā daļa ..................................................................................................................................... | 19 |
|  | 2. | Būvdarbu organizēšanas galvenie risinājumi ..................................................................... | 20 |
|  | 3. | Būvdarbu veikšana ........................................................................................................................... | 25 |
|  | 4. | Būvdarbu kvalitātes kontrole ...................................................................................................... | 30 |
|  | 5. | Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā ........................................................................ | 31 |
|  | 6. | Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi ............................................................... | 33 |
|  | RASĒJUMI |  |  |
|  | DOP1-1 | Vispārīgie rādītāji ............................................................................................................................. | 38 |
|  | DOP1-2 | Būvlaukuma ģenplāns .................................................................................................................... | 39 |