**Būvdarbu apjomu saraksts**

|  |  |
| --- | --- |
| Demontāžas darbi. Dažādi darbi. | |
| (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | |
| Objekta nosaukums | Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana |
| Būves nosaukums | **Administratīvās ēkas nojaukšana** |
| Objekta adrese | Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads |
| Pasūtījuma Nr. | VBOP 2017/9 |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr-  vienība | Daudzums |
| 1 | Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgružu konteineros | m3 | 120 |
| 2 | Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža | m3 | 18 |
| 3 | Jumta siltumizolācijas slāņa demontāža | m3 | 126 |
| 4 | Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža | m3 | 94 |
| 5 | Dzelzsbetona ārsienu paneļu demontāža | m3 | 178 |
| 6 | Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža | m3 | 328 |
| 7 | Dzelzsbetona kāpņu un kāpņu laukumu demontāža | m3 | 44 |
| 8 | Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas) | gb | 139 |
| 9 | Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža | m3 | 162 |
| 10 | Ēkas virszemes pamatu (tsk kolonnām) demontāža | m3 | 38 |
| 11 | Ēkas 2., 3. un 4.stāva grīdu demontāža | m3 | 132 |
| 12 | Ēkas konstrukciju pamatu un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža | m3 | 112 |
| 13 | Rampas un āra kāpņu (~30cm zem zemes virsmas) demontāža | m3 | 278 |
| 14 | Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem vzemes virsmas) | m3 | 34 |
| 15 | Inženierkomunikāciju kanāla pārseguma plātņu demontāža | m3 | 6 |
| 16 | Kanalizācijas aku demontāža | gb | 3 |
| 17 | Dzelzsbetona pārseguma plātņu 2,5x3,0m uzstādīšana | gb | 2 |
| 18 | Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana | gb | 8 |
| 19 | Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana | kpl | 1 |
| 20 | Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 188 |
| 21 | Demontāžas teritorijas planēšana | m2 | 594 |
| 22 | Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgružu drupināšana | m3 | 1406 |
| 23 | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu iekraušana automašīnā (k=1,3) | m3 | 1827.8 |
| 24 | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3) | m3 | 1827.8 |
| 25 | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu nodošanas izmaksas | m3 | 1827.8 |
| 26 | Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas | m3 | 264 |
|  |  | **Kopā** | 2091.8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastādīja | Arnolds Hemmings, 08.08.2017 | | | |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | | | |
| Pārbaudīja | | Vilhelms Bricis, 08.08.2017 | | |
|  | | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | | |
| Sertifikāta Nr. | | | 20-7640 |  |

**Būvdarbu apjomu saraksts**

|  |
| --- |
| Demontāžas darbi. Dažādi darbi. |
| (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana |
| Būves nosaukums | **Noliktavas ēkas nojaukšana** |
| Objekta adrese | Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads |
| Pasūtījuma Nr. | VBOP 2017/9 |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr-  vienība | Daudzums |
| 1 | Koku nociršana (gar ēkas fasādēm) | gb | 8 |
| 2 | Krūmu nociršana (gar ēkas fasādēm) | m2 | 148 |
| 3 | Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgružu konteineros | m3 | 180 |
| 4 | Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža | m3 | 111 |
| 5 | Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža | m3 | 174 |
| 6 | Dzelzsbetona ārsienu un iekšsienu paneļu demontāža | m3 | 106 |
| 7 | Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža | m3 | 488 |
| 8 | Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas) | gb | 28 |
| 9 | Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža | m3 | 434 |
| 10 | Ēkas konstrukciju pamatu un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža | m3 | 576 |
| 11 | Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem vzemes virsmas) | m3 | 86 |
| 12 | Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana | gb | 3 |
| 13 | Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana | kpl | 1 |
| 14 | Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 662 |
| 15 | Demontāžas teritorijas planēšana | m2 | 2206 |
| 16 | Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgružu drupināšana | m3 | 1864 |
| 17 | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu iekraušana automašīnā (k=1,3) | m3 | 2423.2 |
| 18 | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3) | m3 | 2423.2 |
| 19 | Drupinātu ķieģeļu, betona būvgružu nodošanas izmaksas | m3 | 2423.2 |
| 20 | Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas | m3 | 291 |
|  |  | **Kopā** | 2714.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastādīja | Arnolds Hemmings, 08.08.2017 | | | |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | | | |
| Pārbaudīja | | Vilhelms Bricis, 08.08.2017 | | |
|  | | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | | |
| Sertifikāta Nr. | | | 20-7640 |  |