Darbu  aizsardzības plāns.

Būvprojekts:

PII "Cālītis" ēkas pamatu renovācija  PII

Vieglo automašīnu stāvvietas Ventspilī,

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.

Darbu aizsardzības plāns ir būvdarbu organizēšanas būvprojekta sastāvdaļa, kas sagatavota atbilstoši Latvijas Republikas 2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 2014. gada 4. jūlija MK noteikumu Nr. 358

grozījumiem un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darbu

aizsardzību.

Darbu aizsardzības plānā ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. Otrās stadijas – būvprojekta izpildes posmā veicamie pasākumi ir jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā (DVP) saskaņā ar LBN 310-15 “Darbu veikšanas projekts”, ko izstrādā darbuzņēmējs.

Informācijas par būvobjektu (MK noteikumi Nr.92, IV,21)

21.1. Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums.

Vieglo automašīnu stāvvietu izbūves būvdarbi neparedz izmantot būvlaukumam blakus esošos zemes gabalus.

Visā būvniecības laikā jāuzstāda informatīvā būvtāfele un pārvietojamais būvžogs, kas pildīs objektā būvdarbu zonas norobežojuma funkciju.

Autotransporta iebraukšana un būvmateriālu piegāde būvlaukumā paredzēta no esošās ielas, kur žogā paredzēti galvenie vārti (skat. DOP-2).

Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK noteikumiem Nr. 319 no 26.04.2011.

Veicot automašīnu stāvvietu izbūvi, būvuzņēmējam jāparedz  DVP specifiski darbu aizsar- dzības pasākumi- paredzēt nepieciešamo materiālu padošanu (smilts, grants, šķembu

un segumu materiālu, u.c.), lai nerastos materiālu un celšanas aprīkojuma brīva krišana.

Ja tiek konstatētas neatbilstības (trūkumi) līdzekļos pret krišanu no augstuma vai citos kopīgi izmantojamos līdzekļos, aprīkojumā, tad nekavējoties par to jāinformē  Būvpro- jekta izpildes koordinators (BIK) un Galvenais būvuzņemējs (GB) atbildīgo darbu vadī-

tāju (ADV) un par šiem līdzekļiem/aprīkojumu atbildīgo uzņēmumu.

Būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli. Ja būvdarbu izpildē tomēr rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad jāievēro ražotājfirmu norādījumi par materiālu glabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darbu izpildītāji nodrošina ar izplatītājfirmu instrukcijās norādītiem personīgās aizsardzības līdzekļiem – respiratoriem, kombinzoniem, cimdiem, apaviem un aizsargbrillēm.

21.2. būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie

darbu aizsardzības pasākumi.

Būvprojekta dokumentācijā nav ietverti riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, līdz ar to nav nepieciešami attiecīgi darbu aizsardzības pasākumi. Ja darbu izpildes laikā tādi atklājas, jāievēro MK noteikumu Nr.92 prasības.

21.3. detalizēti ieteikumi par darbu aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu

darbuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt.

Būvprocesa koordinācijai tiek noteikti un saskaņoti darbu aizsardzības pasākumi, ietverot arī prasības, ko noteicis pasūtītājs/būvprojekta vadītājs. Tas skar galvenokārt prasības, par ku- rām koordinators un pasūtītājs/būvprojekta vadītājs vienojas, kā par nozīmīgām, piem.:

- Iekļūšanas kārtība;

- Atbildīgo būvdarbu vadītāju sasniedzamība;

- Kārtība kā atbildīgie būvdarbu vadītāji informē koordinatoru, cits, citu;

- Piedalīšanās noteikumi sapulcēs un apgaitās;

- Ziņošanas pienākums, ja netiek ievēroti paredzētie termiņi, preventīvie pasākumi, ja

tiek izmantotas neparedzētas bīstamas vielas;

- Rīcības un ziņošanas noteikumi (tai skaitā, gandrīz negadījumos, kādas iekārtas

darbības traucējumos, novirzēs no paredzētā;

- Rīcības plāni negadījumā (traumatisks negadījums, saindēšanās, ugunsgrēks,

sprādziens, elektroenerģijas piegādes pārtraukums utt.);

- Apziņošanas kārtība;

- Vispārīgās prasības būvlaukumā (piem., prasība valkāt aizsargķiveri);

- Satiksmes regulējums būvlaukumā;

- Darbuzņēmēju pieteikumu iesniegšanas kārtība;

- Noteikumi būvlaukuma apmeklētājiem;

- Noteikumi (kārtība) apakšuzņēmēju instruēšanai/apmācībai;

- Smēķēšanas, alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas aizliegums.

21.4. iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu

materiālu dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo

aktu prasībām:

Būvniecības procesā veselībai kaitīgo materiālu dēļ, var rasties sekojoši iespējamie riska faktori:

-  neievērojot norādījumus par materiālu uzglabāšanu un lietošanu, iepakojuma un izlietotās taras uzglabāšanu var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide,

-  nepielietojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un apkārtējo būvobjektā esošo personu veselībai.

21.5. informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju:

Būvprojekta Darbu organizēšanas projekta sastāvā esošajā būvdarbu ģenerālplāna shēmā

ir redzams, kur izvietotas atpūtas, sanitārās un higiēnas telpas (konteineri),būvmateriālu krautnes, būvgružu konteineri, satiksmes organizācija, inženiertīkli un komunikācijas ar pastāvīgajām un pagaidu pieslēgšanās vietām (skatīt DOP-2).

GB uz būvdarbu laiku nodrošina būvlaukuma žogu. Žoga atrašanās vieta, vārti iebraukšanai būvlaukumā parādīti būvdarbu ģenerālplāna shēmā (skatīt DOP-2).

GB uz būvniecības laiku nodrošina tualetes, ģērbtuves, atpūtas telpas, izlietnes un dušas, kā arī dzeramo ūdeni. Norādītajām telpām jābūt tādām, lai to platība, daudzums būt pietiekams ne tikai paša galvenā būvuzņēmēja darbiniekiem, bet arī citu darbuzņēmēju, kas veic darbus būvlaukumā nodarbinātajiem.

GB nodrošina 2 ABC klases ugunsdzēšamos aparātus atbilstoši būvdarbu ģenerālplāna

shēmā norādītajam. Darbuzņēmēji atbilstoši veicamajiem darbiem nodrošina savas darba

vietas ar piemērotiem ugunsdzēšamajiem aparātiem:

- sarga telpā  A, B, C tipa pulvera, katrs 4-6 litri;

- ugunsdzēsības stendu apgādāt ar lāpstām, smiltīm, spaiņiem un ugunsdzēsības   	  	  aparātiem, katrā 1.gab. A B C 4-6 litri;

-  instrumentu noliktavā A B C pulvera, 1.gab. 4-6 litri;

-  nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, uzpildīšanu un iegādāties jaunus aparātus, reģistrēt tos “Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā” norādot atrašanās vietas.

GB ierīko smēķēšanas vietas būvlaukumā.

GB nodrošina būvlaukumu ar drošības zīmēm un uzstāda redzamā vietā, kur tas nepiecie-

šams.

21.6. būvlaukumā veicamo darbu aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās

informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, būvprojekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju,

darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

Būvlaukumā veicamos darbu aizsardzības pasākumus vada un koordinē GB un tā pienākumi

noteikti MK notekumos Nr, 92 (V).

21.7. pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minētajiem būvdarbiem.

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku un bīstamību nodarbināto drošībai un veselībai.

Galvenokārt tā var būt sekojoša:

- Krišanas no augstuma bīstamība,

- Bīstamība, ko rada nekontrolējami kustīgi priekšmeti (krītoši priekšmeti),

- Zemes nogruvuma bīstamība,

- Bīstamība, ko rada smagumu celšana,

- Bīstamība, ko rada transports, būvmašīnu kustība būvlaukumā,

- Bīstamība, ko rada ķīmiskās un citas veselībai kaitīgās vielas,

- Elektriskās strāvas bīstamība,

- Ugunsgrēka risks,

- Sprādziena iespēja,

- Trokšņa, vibrācijas un putekļu bīstamība.

Sastādīja : 				             Imants  Bitmanis

LAS arhitekta prakses  sertif.  Nr 10-0673