APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2019.gada 22.marta

Iepirkumu komisijas sēdē

### ATKLĀTĀ KONKURSA

“Ražošanas ēkas būvniecība

Ganību ielā 103, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2019/ 11 ERAF

### NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.3

Ventspils, 2019.gads

- Izteikt Nolikuma 2.5.punktu šādā redakcijā:

“2.5. Iepirkuma izpildes termiņš:

| Objekta nosaukums | Orientējošais līguma noslēgšanas laiks | Būvdarbu izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
| Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī | 2019.gada aprīlis/maijs | - mēneši |

2.5.1. nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

2.5.2. būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;

2.5.3.   fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

2.5.4.  ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.”

- Izteikt Nolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2019.gada 12.aprīļa plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.”

- Izteikt Nolikuma 4.1. punktu šādā redakcijā:

“4.1.	Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš – 6 (seši) kalendārie mēneši pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai:

Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:

4.1.1.	iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš – 6 (seši) kalendārie mēneši pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un saistību stāšanās spēkā gadījumi, atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 4.6.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir neatsaucama un stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;

4.1.2.	vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2019/11 ERAF”.

Bankas garantija, apdrošināšanas polise (jāpievieno arī apdrošināšanas polises prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti) vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.”

- Svītrot Nolikuma 4.4.punktu.

- Svītrot Nolikuma 4.5.punktu.

- Izteikt Nolikuma 4.6.punktu šādā redakcijā:

“4.6.	Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu vai nodrošinājuma garantijas izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

4.6.1.	Pretendents atsauc piedāvājumu kamēr spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

4.6.2.	Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta līgumu  Pasūtītāja noteiktajā termiņā.”

- Izteikt Nolikuma 5.3.punktu šādā redakcijā:

“5.3. Šī nolikuma 5.1.2. - 5.1.9. apakšpunktā minētās dalības nosacījumu prasības attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības.”

- Izteikt Nolikuma 7.3.punktu šādā redakcijā:

“7.3.	Pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu laikā (ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku)  būvniecībā jābūt vismaz 3 000 000 EUR (trīs miljoni euro) gadā, neskaitot PVN. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā.

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk nekā pirms 3 (trīs) gadiem, nostrādātajā laika periodā vidējam finanšu apgrozījumam būvniecībā ir jābūt vismaz 3 000 000 EUR (trīs miljoni euro) gadā, neskaitot PVN.”

- Izteikt Nolikuma 7.10.punktu šādā redakcijā:

“7.10.	Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (veidlapa pieejama https://ec.europa.eu/tools/espd/filter) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.”

- Izteikt Nolikuma 8.1.punktu šādā redakcijā:

“8.1.Pretendentam, slēdzot līgumu, jānodrošina:

8.1.1.avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa apjomā, vai netiek veikta avansa atmaksāšana. Avansa garantija, šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida, ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai) izvēlētā avansa apmērā (ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) no līgumcenas) uz avansa atmaksas laiku;

8.1.2.garantijas laika bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija 10% (desmit procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām būvdarbu laikā vismaz uz 60 (sešdesmit) mēnešiem, skaitot no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērš garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību;

8.1.3.būvniecības visu risku apdrošināšana iepirkuma līgumcenas apmērā uz Būvdarbu izpildes laiku (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru);

8.1.4.civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

8.1.5.Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana būvdarbu laikā vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne mazāk par 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) un pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā būvdarbu garantijas termiņa laikā vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu izmaksām būvdarbu laikā, bet ne mazāk par 75 000 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši euro) (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru);

8.1.6.būvspeciālistu profesionālā apdrošināšana:

8.1.6.1.atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvdarbu un garantijas laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru), bet ne mazāks par 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro);

8.1.6.2.būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā objektā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvdarbu un garantijas laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru);

8.1.6.3.būvspeciālista, t.sk. būvdarbu vadītāju, pašrisks ne lielāks kā 1 000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā;

8.1.6.4.videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits polisēs 25 % (divdesmit pieci procenti) no kopējā atbildības limita.”

11. Izteikt Nolikuma 10.1.2.punktu šādā redakcijā:

“10.1.2.	apliecinājums, ka Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kura  veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība a ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, atbilst visām šī nolikuma 5.1.2. – 5.1.9. apakšpunktā minētajām dalības nosacījumu prasībām.”

12. Izteikt Nolikuma 10.1.5.punktu šādā redakcijā:

“10.1.5.	apliecinājums, ka Pretendenta vidējais finanšu iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu laikā būvniecībā ir vismaz 3 000 000 EUR (trīs miljoni euro) gadā, neskaitot PVN.

Apliecinājumā norādīt arī faktisko finanšu apgrozījumu būvniecībā par katru gadu.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu būvniecībā var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā.

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk nekā pirms 3 (trīs) gadiem, apliecinājums, ka nostrādātajā laika periodā vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā ir vismaz 3 000 000 EUR (trīs miljoni euro) gadā, neskaitot PVN.”

13. Izteikt Nolikuma 10.1.8.2.punktu šādā redakcijā:

“10.1.8.2.jāpievieno būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta kopija vai jānorāda atsauce (saite) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju par patstāvīgās prakses tiesībām nolikumā noteiktajā būvniecības jomā un darbības sfērā (pēc izvēles) . Ja piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs – speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai. Papildus tam, par Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju, kurš izglītību ieguvis ārvalstīs – Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums, būvdarbu vadītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems no institūcijas, kas izsniedz profesionālās atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā, atļauju sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā (ja attiecināms) vai būs saņēmis būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) un informācija par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu vai sertifikāciju, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs iekļauta būvspeciālistu reģistrā. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz.”

14. Izteikt Nolikuma 10.2.punktu šādā redakcijā:

“10.2.Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un  attiecīgā apakšuzņēmēja apliecinājums (saskaņā ar šī nolikuma 6.pielikumu).  Sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, ja to veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība  ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, norādot arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.”

15. Izteikt Nolikuma 10.3.punktu šādā redakcijā:

“10.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tad tai jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:

    - apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;

    - vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;

    - kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;

    - apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki noslēgs sabiedrības līgumu saskaņā ar Civillikuma ceturtās daļas “Saistību tiesības” sešpadsmito nodaļu “Sabiedrības līgums”, paredzot solidāro atbildību sabiedrības biedriem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.”

- Svītrot Nolikuma 11.1.5.punktu.

- Svītrot Nolikuma 11.1.6.punktu.

- Izteikt Nolikuma 13.1.punktu šādā redakcijā:

“13.1.	.Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 12.aprīļa plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:

13.1.1.	izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;

13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).”

- Izteikt Nolikuma 13.4.punktu šādā redakcijā:

“13.4. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2019.gada 12.aprīļa plkst. 1600. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.”

- Izteikt nolikuma 15.7.punktu šādā redakcijā:

“15.7.	Piedāvājuma izvērtēšanas un izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā cena2 . Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka divu vai vairāku pretendentu piedāvātā līgumcena ir vienāda, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir – pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka divu vai vairāku pretendentu piedāvātā līgumcena un piedāvātais garantijas laiks ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir – lielāks finanšu apgrozījums būvniecībā.”

2 Zemākās cenas kritērija noteikšana ir pamatojama ar to, ka būvdarbu izpildes prasības var noteikt precīzi un nav citu būtisku faktoru, kas būtu vērtējami kritērija ietvaros.

21. 	Izteikt nolikuma 15.8.punktu šādā redakcijā:

“15.8.	Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis nākošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu- zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.”

22.Izteikt Nolikuma 15.9. punktu šādā redakcijā:

“15.9.	Pasūtītājs, ņemot vērā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 11.¹ pantā noteikto, attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

Pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos, noteiktajām prasībām. Pasūtītājs izslēgšanas nosacījumu esamība pārbaudīs Ārlietu ministrijas mājaslapā http://sankcijas.kd.gov.lv/ norādītajās vietnēs.

Ja pārbaudes rezultātā tiks konstatēts, ka attiecībā uz kādu no pārbaudāmām personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var kavēt līguma izpildi, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.”

23.Izteikt Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

24.Izteikt Nolikuma 2.pielikumu “Pretendenta pieteikums” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

25.Izteikt Nolikuma 3.pielikumu “Izpildīto būvdarbu saraksts” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

26.Izteikt Nolikuma 4.pielikumu “Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

27 Izteikt Nolikuma 6.pielikumu “Apakšuzņēmēju saraksts” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

28.Izteikt Nolikuma 8.pielikumu “Iepirkuma līguma projekts” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

29. Izteikt Nolikuma 9.pielikumu “Būvdarbu apjomu tabulas” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

Pielikumā Nr.9:

      - tiek izslēgti šādi būvdarbu apjomu saraksti:

  - Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.11 Videonovērošanas sistēmas iekārtas un ierīces;

- Tiek pievienoti šādi būvdarbu apjomu saraksti:

  - Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.11 Palīdzības pogas;

- Tiek precizēti šādi būvdarbu apjomu saraksti:

  - Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.2 Pamati;

  - Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.3 Sienas, nesošās konstrukcijas;

3.3. Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.5 Jumti;

3.4. Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.6 Kāpnes un lievenis;

3.5. Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.7 Grīdas;

3.6..Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.8 Ailu aizpildījuma elementi;

3.7. Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.10 Fasāde;

3.8.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.3 Apkure;

  - Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.4 Ventilācija;

3.10.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.6 Siltuma mezgls.

3.11.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.7 Elektroinstalācija.

3.12.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.8. Apsardzes un piekļuves sistēmas iekārtas un ierīces;

3.13.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.12 Sakaru sistēmas (datoru un telefonu tīkli).

3.14.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3.1 Ārējais ūdensvads;

3.15.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3.3 Ārējā lietus ūdens kanalizācija;

3.16.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3.5 Ārējie vājstrāvu tīkli;

3.17.Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 4.1 Teritorijas labiekārtošana.

- Izteikt Nolikuma 11.pielikumu “Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā” jaunā redakcijā, kas  pievienots šiem grozījumiem.

Pielikumā Nr.11. tiek precizētas būvprojekta sadaļas:

1. EL,ELT;

2. TS, AR, GP

3. BK

4. AVK, SM

5. ESS, EST, UAS.

- UK, UKT, LKT