1

      APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2019.gada 03.jūnijā
Iepirkumu komisijas sēdē
IEPIRKUMA
 “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi”

iepirkuma identifikācijas 

Nr. VBOP 2019/31 

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.5
Ventspils, 2019.gads

1. Izteikt Nolikuma 1.pielikumu “Darba uzdevums objektam “Kraujlaukuma izbūve Fabrikas ielā 6c, Ventspilī” jaunā redakcijā, kas pievienots šiem grozījumiem.
2. Izteikt Nolikuma 2.pielikumu “Projektēšanas uzdevums objektam “Kraujlaukuma izbūve Fabrikas ielā 6c, Ventspilī” jaunā redakcijā, kas pievienots šiem grozījumiem.
3. Izteikt Nolikuma 3.pielikumu “Pretendenta pieteikuma veidlapa” jaunā redakcijā, kas pievienots šiem grozījumiem. 
4. Izteikt Nolikuma 9.pielikumu “Iepirkuma Līguma projekts” jaunā redakcijā, kas pievienots šiem grozījumiem.
5. Izteikt Nolikuma 2.4.punktu šādā redakcijā:

“2.4.Iepirkuma izpildes termiņš:

	Objekta nosaukums
	Plānotais  iepirkuma līguma noslēgšanas laiks
	Darbu 

(projektēšana un būvdarbi)

izpildes laiks

	Kraujlaukuma izbūve

 Fabrikas ielā 6c, Ventspilī 
	2019.gada jūnijs
	2020.gada 30.aprīlis


2.4.1. par būvprojekta izpildes datumu ir uzskatāms datums, kad saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;

2.4.2. pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti, kas norādīti būvatļaujā un nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

2.4.3. būvdarbi jāuzsāk 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

2.4.4. fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

2.4.5. ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.”
6. Izteikt Nolikuma 11.1.punktu šādā redakcijā:

“Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2019.gada 14.jūnija plkst. 1600, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.”

7 .Izteikt Nolikuma 11.6.punktu šādā redakcijā:

“Piedāvājumu atvēršana 2019.gada 14.jūnijā plkst.1600  notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.”

8. Izteikt Nolikuma 12.8.punktu šādā redakcijā:

“Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē ar norādi:

12.8.1.
“Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;

12.8.2.
“Piedāvājums iepirkumam “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2019/ 31”;

12.8.3.
Iesniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numurs, kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese;

12.8.4.
“Neatvērt līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.1600.”

10
18

