1.pielikums

Iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remonts” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2019/120

Darba uzdevums objektam

„ Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remonts”

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – „ Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pālis Nr.4”

- Darba sastāvs un apjoms:

## Būvdarbi jāveic saskaņā ar tehnisko risinājumu:

„ Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanas pāļa Nr.4 avārijas remontdarbu risinājums” – autors SIA “CHR Design Solutions”.

## Pirms darbu uzsākšanas objektiem pieguļošajā teritorijā (piestātnēm, mola transporta estakādei un citiem raksturīgiem mezgliem, kas būvniecības laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija un jāiesniedz CD, atmiņas kartē pasūtītājam.

## Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas jāveic sekojošais (izdevumi šo pasākumu realizēšanai jāparedz Koptāmes izdevumu pozīcijā - Virsizdevumi __%):

    - Jāiesniedz saskaņots darbu veikšanas projekts.

    - Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līguma kopija.

    - Rīkojumus, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu.

    - Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.

    - Darba aizsardzības koordinatora apliecības kopija.

    - Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par polisēm;

    - Būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas un maksājuma uzdevumi.

## Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, , izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).

- Citi nosacījumi.

## Ņemot vērā, ka būvdarbu veikšanas teritorija atrodas paaugstinātas bīstamības zonā, visiem darbiniekiem, kas atrodas šajā teritorijā, jābūt pieejamai katram sava gāzmaska.

## Darbu veikšanas projekts jāizstrādā tā lai netiktu traucēta termināla darbība, kuģu apstrāde un piekļuve pie piestātnēm.

## Tehniskā projektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus būvmateriālus un izstrādājumus.

## Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstveida piekrišanu.

## Izpildītāja būvniecības tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.

## Pirms nozīmīgo un konstrukciju materiālu iebūves, tie ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi –sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība.

## Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi veikt materiālu pārbaudes, pieaicinot Pasūtītāju, un iesniegt Pasūtītājam pārbaudes testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.

## Pasūtītājs var veikt iebūvēto materiālu pārbaudes.

## Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.

## Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.

## Visas atļaujas un caurlaides kārto Izpildītājs.

## Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektos atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

## Izpildītājam objektā darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam darbu izpildes kalendāram laika grafikam.

## Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.

## Pirms objekta pieņemšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas objekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja.

## Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, būvdarbu izpildītājs var piemērot ekvivalentus standartus. Ekvivalentu standartu iepirkuma līguma izpildes laikā izmantošana ir pieļaujama tikai gadījumos, ja Izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. Iepirkuma līguma izpildes laikā atkāpes no konkrēto standartu izmantošanas ir iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar autoru.

Ventspils brīvostas pārvaldes

Pārvaldnieka vietnieks,

Tehniskās nodaļas vadītājs						M.Petrovskis