2.pielikums

iepirkuma “Projekta vadība objektam „Ražošanas

ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” nolikumam,

id. Nr. VBOP 2019/ 122

Tehniskā specifikācija.

- Projekta vadītājs pasūtītāja interesēs veic projekta vadību, realizējot būvprojektu, pildot uzdotos pienākumus, bez tiesībām pieņemt lēmumus, kuri skar finanšu jautājumus.

- Projekta vadības izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas nepieciešami, lai veiktu iepirkuma darba uzdevumu:

  - atalgojumi;

  - apdrošināšana;

  - sakaru izmaksas (fax, telefons, internets);

  - transporta izmaksas;

  - komandējuma izmaksas;

  - uzturēšanās izmaksas;

  - ofisa/biroja īres izmaksas;

  - kancelejas izdevumi u.c. bez kā nevar pilnvērtīgi veikt darbu;

  - visi nodokļi.

- Objektā projekta vadību veic vismaz viens Pretendenta norīkots speciālists.

- Speciālistam/iem  ir sekojoši pienākumi:

  - pārstāvot Ventspils brīvostas pārvaldes intereses, veikt projekta vadību būvprojekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (turpmāk – Būvprojekts) realizācijā, sākot ar līguma noslēgšanas brīdi līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Būvprojekta, tā grozījumu, papildinājumu un korekciju nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoriem un pieņem lēmumus par izmaiņām vai precizējumiem būvprojektā, kā arī koordinē nepieciešamos papildus projektēšanas darbus;

  - savas kompetences ietvaros sadarboties ar iesaistītajām valsts pārvaldes un  uzraudzības iestādēm, u.c. Nepieciešamības gadījumā konsultēties ar iepriekšminētajām institūcijām neskaidrību un problēmu risināšanai;

  - koordinēt un mobilizēt būvniecībā iesaistītās puses Būvprojekta realizēšanai;

  - piedalīties visās sanāksmēs, kas saistītas ar Būvprojekta realizāciju;

  - uzraudzīt Būvprojekta realizācijas norisi un kontrolēt lai būvniecības laikā netiktu pārsniegta būvdarbu veikšanas līgumcena un būvdarbu izpildes termiņi.

  - regulāri ziņot pasūtītājam par Būvprojekta realizācijas norisi;

  - sistematizē un reģistrē, kārto un uzglabā ar Būvprojektu, tā grozījumu, papildinājumu un korekciju izpildi saistīto korespondenci un dokumentus atbilstoši lietvedības normatīviem un lietu nomenklatūrai;

  - ievērot darba aizsardzības prasības;

  - neizpaust trešajām pusēm ar Būvprojekta realizāciju saistīto ierobežotās piekļuves informāciju;

  - kontrolēt Būvprojekta realizācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī regulāri sekot līdzi ar būvniecību saistīto normatīvo aktu izmaiņām, informējot par tām pasūtītāju.

  - sagatavot pasūtītājam nepieciešamo informāciju un dokumentus lēmumu pieņemšanai, kuri skar finanšu jautājumus.

  - gadījumos, kad rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas un/vai pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības, par to jāziņo Pasūtītāja pārstāvim un jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.

  - nepieciešamības gadījumā organizēt Būvprojekta realizācijai nepieciešamās apspriedes un sanāksmes ar būvniecībā iesaistītajām pusēm un uzraugošām iestādēm;

  - sadarbojas ar pasūtītāju, būvuzraudzību un galveno būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā objekta būvniecības procesā iesaistītajām pusēm.

  - par visām radušajām problēmām, kas var aizkavēt objekta būvniecību, nekavējoties ziņot pasūtītāja pārstāvim Ingaram Pazņikovam (tālr.nr. 63602324, e-pasta adrese: ingars.pazņikovs@vbp.lv

- Darbinieka atbildība par:

  - darba pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

  - savas kompetences ietvaros pieņemtajiem lēmumiem;

- Slimības, komandējuma u.c. līdzīgos gadījumos projekta vadības operatīvas darbības nodrošināšanai Pretendentam jāparedz iespēja piesaistīto/s speciālistu/s aizvietot ar līdzvērtīgu/iem speciālistu/iem..