APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2020.gada 27.aprīlī

Iepirkumu komisijas sēdē

### ATKLĀTĀ IEPIRKUMA

“Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi - Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2020/ 25

### NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2020.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.1

1.jautājums.

1.	Saskaņā ar 1. pielikuma “PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS” 11. punktu 1.1. apakšpunktu Uzņēmējam projektēšanas laikā ir jāveic:

1.1. Izvērtēt tauvošanas pāļa iespējamo noslīdēšanu akvatorijas virzienā aiz piestātnes kordona līnijas robežas, nepieciešamības gadījumā paredzēt tā izcelšanu pilnā apjomā vai apjomā, kas nepieciešams jaunā tauvošanas pāļa izbūves iecirkņa atbrīvošanai.

Saskaņā ar 2.pielikuma “DARBA UZDĒVUMS” 5.4. punktu Uzņēmējam būvdarbu laikā ir jāveic:

5.4. Nogāzto konstrukciju (tauvošanas pālis Nr. 4 un dienesta tiltiņa sekcijas) izcelšana būvprojektā noteiktajā apjomā.

Lai izvērtētu esoša pāļa noslīdēšanu akvatorijas virziena, Uzņēmējam ir jāsalīdzina vismaz divas zemūdens apsekošanas atskaites par pāļa novietojumu dabā. Vienai no atskaitēm jābūt uztaisītai samērīgā laika pēc pāļa galīgas nogrimšanas, otrai pirms piedāvājumā iesniegšanas vai samērīgā laikā periodā, lai būtu iespējams izvērtēt noslīdēšanu. Vēršam uzmanību, ka starp atskaitēm jābūt samērīgam laika posmam, lai veiktu novērtēšanu, t.i., ja atskaites ir taisītas viena mēneša ietvaros, viena pēc otras, tad tas nedos iespēju objektīvi novērtēt noslīdēšanu.

Darām zināmu, ka esošā pāļa pilnīga vai pat daļēja izcelšana un utilizācija ir ļoti dārgs pasākums, kura izmaksas ir krietni lielākas par jauna pāļa izbūvi. Uzņēmējam, šo darbu nepieciešamība jāizvērtē iepirkumā laikā un jāpieņem lēmums par to izmaksu iekļaušanu vai neiekļaušanu piedāvājumā. Šāda veida novērtējums nav iespējams bez iepriekšminētajam zemūdens atskaitēm.

Jautājumi:

1.1.	Lūdzam pasūtītāju pievienot iepirkuma dokumentācijai jebkādas viņa rīcībā esošas zemūdens atskaites par esoša pāļa novietojumu dabā pēc tā nokrišanas. Lai izvērtētu pāļa pārvietojumu, vēlams saņemt no Pasūtītāja un salīdzināt vismaz divas atskaites – atskaiti, kas uztaisīta uzreiz pēc pāļa nokrišanas un aktuālu, kas uztaisīta pirms iepirkuma izsludināšanas.

1.2.	Gadījumā, ja Pasūtītajam ir pieejama tikai viena atskaite, lūdzam pasūtītāju papildus 1.1. jautājumam pagarināt iesniegšanas termiņu par vismaz 2 (divām) nedēļām, lai Uzņēmējs varētu paspēt uztaisīt zemūdens apsekošanu par šodienas situāciju.

1.3.	Gadījuma, ja Pasūtītāja rīcībā nav nekādas informācijas vai Pasūtītājs nav gatavs to iesniegt iepirkuma laikā, lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka Piedāvājumā nav jāiekļauj izmaksas par esoša pāļa un tiltiņa izcelšanas un utilizācijas darbiem.

Atbilde.

Skatīt pievienoto Pasūtītāja rīcībā esošo 2019.gada 10.jūnija aktu (ar izvietojuma situācijas plānu pielikumā) par tauvošanas pāļa Nr.4 zemūdens apsekošanu pēc tā nogāšanās. Citi tauvošanas pāļa Nr.4 zemūdens apsekošanas darbi līdz Iepirkuma izslidināšanai nav veikti.

Vēršam uzmanību, ka Pretendentam bijis pietiekami daudz laika, lai  veiktu tauvošanas pāļa Nr.4 zemūdens apsekošanu un precizētu tā  pašreizējo novietojumu.

2.jautājums.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai Uzņēmējām sava piedāvājumā jāparedz pagaidu tauvošanas konstrukcijas būvdarbu veikšanas periodā, lai nepārtrauktu piestātnes darbību?

Atbilde.

Jā, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 1.pielikuma (Projektēšanas uzdevums) 12.punkta apakšpunktā 12.1. minēto, ka pie piestātnes jāparedz kuģu pagaidu tauvošanas risinājums tauvošanas pāļa Nr.4 izbūves laikā, Pretendenta pagaidu tauvošanas risinājums ir saistīts ar pagaidu tauvošanas konstrukciju izbūvi, tad Pretendentam šādu konstrukciju izbūve savā piedāvājumā jāparedz.

3.jautājums.

Lūdzam Pasūtītāju iesniegt informāciju par piestātnes 35A noslodzi, t.i. cik stundas vai dienas mēnesī būs iespējams veikt būvdarbus bez pārtraukumiem, vai arī iesniegt jebkuru informāciju, kura dotu priekšstatu par piestātnes noslodzi.

Atbilde.

Skatīt pievienoto SIA “Ventall Terminal” 2020.gada 27.aprīļa vēstuli Nr.01-09/033.