APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2020.gada 28.septembrī

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2020/67

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2

Ventspils, 2020.gads

- Jautājums.

Lūdzam sniegt batimetrijas datus darbu izpildes zonās un in-survey datus no iepriekš izpildītiem darbiem?

Atbilde.

Aktuālos datus skatīt pievienotā failā Ventspils port.asc pielikumā. Iepirkumā minētie darbi kā ārpakalpojums tiks veikti pirmoreiz.

- Jautājums.

Lūgums sniegt datus par iepriekšējos periodos izpildītiem darbu apjomiem un reālo produktivitāti.

Atbilde.

Iepirkumā minētie darbi kā ārpakalpojums tiks veikti pirmoreiz. Līdz šim darbus objektos veica VBOP gruntssūcējs DZELME. Vidējais izstrādātais grunts apjoms gadā objektā Nr1 - 430 000 m3, objektā Nr2 – 42 000 m3 un objektā Nr3 – 8400 m3.

- Jautājums.

Lūdzu, sniedziet mums padziļināšanas darbu Tehnisko uzdevuma projektus vai par piemēru Tehniskos uzdevumus no iepriekšējiem dziļumu uzturēšanas padziļināšanas darbiem Objektā Nr 1 un Objektā Nr.2?

Atbilde.

Iepirkumā minētie darbi kā ārpakalpojums tiks veikti pirmoreiz. Tehniskā uzdevuma piemēru skatīt pievienotajos failos TU1.pdf, TU2.pdf un TU3.pdf pielikumā.

- Jautājums.

Lūdzu, apstipriniet, ka dziļumu uzturēšanas padziļināšanas darbi saskaņā ar tehniskajiem uzdevumiem objektā Nr.1 Jūras kanāls, grunts uzkrātuve un priekšostas akvatorija ir tehniski iespējami ar pašizvedošo jūras zemessūcēju TSHD, un cita veida bagarēšanas aprīkojums, piemēram, greifera krāns vai peldošais ekskavators netiks pieprasīts?

Atbilde.

Apstiprinām.

- Jautājums.

Lūdzu, apstipriniet, ka dziļumu uzturēšanas padziļināšanas darbi saskaņā ar tehniskajiem uzdevumiem objektā Nr.2 Ventas upes kuģošanas kanāls un piestātņu akvatorijas 2m no piestātnes sienas ir tehniski iespējami ar pašizvedošo jūras zemessūcēju TSHD, un cita veida bagarēšanas aprīkojums, piemēram, greifera krāns vai peldošais ekskavators netiks pieprasīts?

Atbilde.

Apstiprinām.

- Jautājums.

Lūdzu, informējiet par vides ierobežojumiem bagarēšanas darbu laikā?

Atbilde.

Informāciju lūdzam skatīt pievienotajos failos TN.pdf, un TN1.pdf pielikumā.

- Jautājums.

Kādos periodos ir aizliegumi vai ierobežojumi bagarēšanas un grunts izgāšanas darbībām?

Atbilde.

Detalizētu informāciju lūdzam skatīt pievienotajos failos TN.pdf, un TN1.pdf pielikumā.

- Jautājums.

Lūdzu, sniedziet bagarēšanas un grunts izgāšanas atļaujas?

Atbilde.

Atļaujas tiek izdotas reizi gadā. Informāciju par esošām atļaujām lūdzam skatīt pievienotajos failos TN.pdf, un TN1.pdf pielikumā.

- Jautājums.

Lūdzu, Informējiet par Ventspils ostas iespējām veikt operatīvus batimetriskos pētījumus dziļumu uzturēšanas darbu laikā, un ar kādiem nosacījumiem?

Atbilde.

Ostas rīcībā ir daudzstaru eholota sistēma. Veicot darbus, katra mēneša beigās, kā arī, noslēdzoties darbiem tehniskā uzdevuma ietvaros, Pasūtītājs veic mērījumus. Ja nepieciešami papildus mērījumu, Izpildītājs tos veic par saviem līdzekļiem.

- Jautājums.

Lūdzu, sniedziet pieejamo informāciju grunts testēšanas analīzes par izstrādājamo grunti dziļumu uzturēšanas padziļināšanas darbiem, piemēram, sietu analīzes un/vai ūdens satura analīzes?

Atbilde.

Informāciju par grunts saturu lūdzam skatīt pievienotajā failā GrM.pdf pielikumā.

- Jautājums.

Lūdzu apstipriniet, ka ārvalstīs reģistrēta pretendenta personas ar pārstāvniecības tiesībām izdota pilnvara nav jāapstiprina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, bet ir iespējams iesniegt parakstītu skenētu dokumenta oriģinālu PDF formātā, kā minēts nolikuma 8.5.2. punktā, ja piedāvājuma dokumentiem tiek pievienota personas pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta kopija. Ārvalstīs reģistrētā pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām nav pieeja  Latvijas drošam elektroniskam parakstam ar laika zīmogu?

Atbilde.

Apstiprinām, ka ārvalstis reģistrēta pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara nav jāapstiprina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Augstāk minēto dokumentu ir iespējams iesniegt skenēta dokumenta PDF formātā saskaņā ar nolikuma 8.5.2. punktu.

- Jautājums.

Lūdzam, pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu par 10 dienām, lai sakārtotu nepieciešamos dokumentus un to tulkojumus?

Atbilde.

Š.g. 18.septembrī Ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā, kas paredz, ka pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz š.g. 9.oktobra plkst.10:00.

- Jautājums.

Vai loču maksa tiks piemērota darbuzņēmējiem bagarkuģim TSHD un, ja jā, tad cik?

Atbilde.

Loču maksa darbu ietvaros netiks piemērota.

- Jautājums.

Cik reizes ir nepieciešams izmantot ločus?

Atbilde.

Pēc nepieciešamības.

- Jautājums.

Vai mēs varam saņemt atbrīvojumu no loču izmantošanas pēc Ostas Kapteiņa instruktāžas?

Atbilde.

Tas ir iespējams.

- Jautājums.

Ļīgumprojekta apakšpunkts 8.7 nosaka: "Ja lzpildītājs nepilda šajā līgumā noteiktās līgumsaistības un/vai atsakās veikt līgumā noteiktos darbus, tas maksā Pasūtītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, līgumsodu 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildes vai atteikšanos pildīt Līguma saistības gadījumu." Pretendents uzskata, ka formulējums "Ja lzpildītājs nepilda šajā līgumā noteiktās līgumsaistības" ir vispārīgs un var tikt interpretēts pārāk plaši. Lūdzam konkretizēt kādos gadījumos un kādā sakarā tiek piemērots līgumsods 50000 Eur apmērā.?

Atbilde.

Līgumsods tiek piemērots - ja pasūtītājs nepilda Līguma punkta 6.1 prasības.

- Jautājums.

Lūdzam papildināt līguma 8.7.apakšpunktu. Pasūtītāja pienākums pirms piemērot līgumsodu, nosūtīt Uzņēmējam brīdinājumu ar prasību izpildīt līgumsaistības noteiktā termiņā.

Atbilde.

Līguma projekta 8.7.apakšpunkts netiks mainīts.

Ja Līguma izpildes laikā Pasūtītājs konstatēs Līgumā noteikto saistību neizpildi vai atteikšanos pildīt Līguma saistības gadījumu, pirms līgumsoda izrakstīšanas Uzņēmējs tiks rakstiski brīdināts.

- Jautājums.

Lūdzam mainīt līgumprojekta 3.5.apakšpunktu lai precizētu, ka Uzņēmējs ir tikai atbildīgs par zaudējumiem, kas ir Uzņēmēja darbības rezultāts.

Atbilde.

Līguma projekta 3.5.apakšpunkts netiks mainīts.

Pielikumā:

Ventspils port.asc

TU1.pdf, TU2.pdf, TU3.pdf

TN.pdf, TN1.pdf

GrM.pdf