BŪVDARBU LĪGUMS 
 Par horizontālo apzīmējumu uzklāšanu

 Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā un tranzīta ielās
Dokumenta datums skatāms laika zīmogā,

Ventspilī 
Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās pārvaldnieka _______________________________ personā, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, 

SIA “_____________” (turpmāk – Izpildītājs), tās _____________________________personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses un katra atsevišķi Puse, 

ņemot vērā Iepirkuma „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Ventspils brīvostas teritorijā un tranzīta ielās”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2024/34, rezultātus,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt horizontālo apzīmējumu uzklāšanu Ventspils brīvostas pārvaldes teritorijā un tranzīta ielās, saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr. 1, kas ir  Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteikto (turpmāk – Darbs).

2. Darbu izpildes termiņš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas (ja to atļauj klimatiskie apstākļi). Ja klimatisko apstākļu dēļ kavējas Darbu uzsākšana/pabeigšana, tad šis termiņš tiek pagarināts proporcionāli par attiecīgajām kavējuma dienām.

3. Līguma cena ir līdz EUR ___________________ (___________________________) plus PVN 21% EUR ________ (__________________________), kopā EUR ____________ (______________________________________________________).

4.  Izpildīto darbu apmaksu veic Pasūtītājs, ņemot vērā faktiski paveikto Darbu, ko Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā ir akceptējis Pasūtītājs.

5. Izpildītājs ir atbildīgs, lai nepieciešamie Darbi tiktu veikti savlaicīgi un kvalitatīvi.

6. Pasūtītāja pārstāvis sazinās ar Izpildītāju (Izpildītāja kontaktpersonu) un piesaka konkrētā Darba izpildes nepieciešamību, nosūtot Izpildītājam pa faksu vai e-pasta vēstuli, informāciju par Darba izpildes termiņu un citu informāciju, ja tāda nepieciešama Darba izpildei. Katrs veicamais darbs pirms to uzsākšanas saskaņojams ar Pasūtītāja pārstāvi, par ko tiek sastādīts attiecīgs akts. Darbus drīkst uzsākt tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ārpus darba laika, nakts stundās un svētku dienās saskaņo attiecīgos darbus pirms to uzsākšanas 2h laikā. Ja Darbi pirms to uzsākšanas nav saskaņoti ar Pasūtītāju (parakstīts akts), attiecīgi šādi darbi netiek apmaksāti. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam elektroniski sagatavotus rēķinus. Puses apstiprina, ka elektroniski sagatavotais rēķins derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta adresi: info@vbp.lv. Par dokumenta saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad nosūtīts Pasūtītāja apstiprinājums par e-pasta saņemšanu.
7. Pasūtītāja pārstāvis – Andis Jansons (tālr. 26159886, andis.jansons@vbp.lv). Pasūtītāja pārstāvis pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņam ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. 

8. Pasūtītājam ir tiesības mainīt Darba apjomu atkarībā no reālās situācijas, samazināt vai palielināt Darba apjomu, brīdinot Izpildītāju pēc iespējas īsākā laikā un samaksājot par faktiski izpildīto Darbu.

9. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski brīdināt Izpildītāju par konkrētām nepilnībām Darba izpildes procesā, norādot defekta novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj defektus novērst norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt steidzamā Darba izpildei citu uzņēmēju, ieturot darba samaksu par veiktajiem darbiem no Līgumā noteiktās summas. 

10. Izpildītājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par Darba izpildei nepieciešamajiem dokumentiem, bet Pasūtītājs savlaicīgi iesniedz Izpildītājam šos dokumentus, nepieciešamības gadījumā, saskaņojot tos ar attiecīgajām valsts vai pašvaldības institūcijām.

11. Izpildītājs atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā. Tāpat, Izpildītājs ir atbildīgs par atkritumu, koku zaru, skaidu, u.c. savākšanu objektā un tam piegulošās teritorijās, kas radušies Darba izpildes gaitā, kā arī dubļu, u.tml. atkritumu, kas iznesti no objekta, savākšanu no ielām.

12. Izpildītājs nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai, kas nav norādīta kā apakšuzņēmējs iepirkumā.
13. Darba izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Darba izpilde tiek kavēta sakarā ar Pasūtītāja pieprasījumu aizkavēt vai apturēt Darba izpildi.

14. Darba izpilde tiek novērtēta, un Darbs uzskatāms par izpildītu ar Darba pieņemšanas - nodošanas aktu, ko paraksta Pasūtītājs un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji. Pasūtītājs veic pieņemšanas – nodošanas akta pārbaudi un saskaņošanu 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas.

15. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt un nepieņemt Darbu, ja veiktā Darba novērtēšanas procesā tiek konstatēts, ka Darbs veikts nekvalitatīvi neatbilstoši Līguma noteikumiem, vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Šādā gadījumā Darba pieņemšanas- nodošanas akts netiek parakstīts līdz trūkumu pilnīgai novēršanai. Šajā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus, un informē par to Izpildītāju telefoniski. 

16. Līguma 14. punkta kārtībā iesniegtajā pretenzijā konstatētie trūkumi vai nepilnības jānovērš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Pretenzijas akts ir par pamatu līgumsoda aprēķinam.

17. Izpildītājs garantē veikto Darbu kvalitāti un atbilstību Līguma nosacījumiem. Garantijas laiks izpildītajam Darbam ir 12 (divpadsmit) mēneši.

18. Ar kvalitatīvi veiktu Darbu šī Līguma ietvaros saprotams, ja Darbs veikts pilnā apjomā atbilstoši Līguma un Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, kā arī Pasūtītāja prasībām.

19. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veikto Darbu, tā kvalitāti, arī gadījumos, ja nekvalitatīva Darba izpildes, daļējas izpildes vai neizpildes dēļ kādai trešajai personai un/vai Pasūtītājam tiek nodarīti zaudējumi.

20. Darba kvalitāti uzrauga Pasūtītājs.
21. Izpildītāja parakstītu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un Izpildītāja rēķinu, kurus Pasūtītājs akceptē, Izpildītājs nodod apmaksai Pasūtītājam.
22. Pasūtītājs ir atbildīgs, lai veicamā Darba apjoms un izcenojums atbilst Līgumam, kā arī iepirkumā „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Ventspils brīvostas teritorijā un tranzīta ielās”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2024/34, noteiktajam.
23. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja iesniegto rēķinu 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina un Darba pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas dienas.
24. Pasūtītājs ir atbildīgs par savlaicīgu rēķinu apmaksu.
25. Pasūtītājs patur tiesības pieprasīt Izpildītājam iesniegt detalizētas tāmes par katru Darba izdevumu pozīciju.
26. Izpildītājs nodrošina Darba kvalitāti ar savu darbaspēku un aprīkojumu.
27. Pasūtītājam ir tiesības nebrīdinot pārbaudīt izpildītā Darba kvalitāti Ventspils brīvostas teritorijā un tranzīta ielās, ja nepieciešams, norādīt Izpildītājam par nepieciešamību veikt attiecīgos Darbus, ko Izpildītājs apņemas veikt nekavējoties. 
28. Gadījumā, ja samazinās Darba apjoms, Līgumā noteiktā līgumcena attiecīgi tiek samazināta. 
29. Apakšuzņēmēju (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām balstījies Izpildītājs, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību šī iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, maiņa, kā arī speciālistu, kuru Izpildītājs iesaistīs Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, nomaiņa pēc Līguma noslēgšanas drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 
30. Ja Izpildītājs neizpilda Darbu atbilstoši Līguma nosacījumiem, t.sk., noteiktajos termiņos, tad Izpildītājam ir jāmaksā līgumsods. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā par katru nokavēto Darba (t.sk. garantijas saistību) izpildes dienu, bet ne vairāk ka 10 % (desmit procentu) apmērā no termiņā neizpildītā Darba summas.

31. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, izņemot gadījumus, ja tie atsevišķi atrunāti Līgumā.
32. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvarami varas apstākļi. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, vētra, valdības lēmumi, rīkojumi un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt.
33. Katra no Pusēm apņemas nekavējoties informēt otru Pusi par visiem tai zināmiem apstākļiem, kas varētu traucēt Darba izpildei vai ietekmē Darba izpildes rezultātu.
34. Līgums stājas spēkā ar tā Pušu parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
35. Līgumu var lauzt pirms termiņa Pusēm vienojoties, vai vienpusēji, brīdinot par to otru Pusi rakstiski 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
36. Pasūtītājs patur tiesības lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, t.sk. Izpildītājs nav veicis Līgumā paredzēto Darbu, arī noteiktā termiņā, Darbu ir veicis nekvalitatīvi, vai arī neievēro garantijas saistības. Līgums tiek lauzts 7 (septiņas) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. 
37. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
38. Visi strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja risinājumu nav iespējams panākt, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
39. Izpildītāja kontaktpersona Līgumā noteiktā Darba izpildei ir: Aigars Treidens, tālr. 26469046.
40. Pasūtītāja kontaktpersona Līgumā noteiktā Darba izpildei ir: Andis Jansons, tālr. 26159886.
                                        Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs:

Ventspils brīvostas pārvalde

Jāņa iela 19,Ventspils, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000284085

AS “Luminor Bank”

Konts LV73RIKO0002210002268

Kods: RIKOLV2X


	
	Izpildītājs: 


	
	
	


Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
